|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1.0 | 04/12/2017 | Roney Joca Maia |  |

# Objetivo do Plano de gerenciamento do escopo

O gerenciamento de projeto (Personal VR) será realizado perante o ciclo de desenvolvimento fechado, assimilando 2 membros da equipe de desenvolvedores para gerenciar a inovação, e possíveis manutenções (on the fly). Os custos iniciais serão rateados até então devido a não possuir um patrocínio consolidado.

# Método de gerenciamento do escopo

O método aplicado disponibilizará a facilidade de uma comunidade colaborativa e previamente disponível por tempo limitado a stakeholders e demais colaboradores convidados, desde então, será levantado todo o escopo diagramático e declarado com as fases iniciais até a fase final, seguidos e acompanhados da metodologia ágil Scrum.

## Processos de Gerenciamento do Escopo

[Coletar os requisitos](http://escritoriodeprojetos.com.br/coletar-os-requisitos)

Coleta inicial será realizada via questionários e necessidades de usuários entrevistados, assim como a tendência de possíveis inovações coletadas na internet.

[Definir o escopo](http://escritoriodeprojetos.com.br/definir-o-escopo)

O projeto irá visar o desenvolvimento do aplicativo em plataforma móvel, sendo escolhido para início o sistema operacional Android. Seguindo o padrão Google de desenvolvimento e boas práticas, utilizando da linguagem de programação Java ou até mesmo mesclar com a linguagem atual Kotlin.

[Criar a EAP](http://escritoriodeprojetos.com.br/criar-a-eap)

A divisão de tarefas será feita em subgrupos especialistas, sendo cada um responsável pelo escopo de requisitos, design thinking, core devs e SQA.

[Validar o escopo](http://escritoriodeprojetos.com.br/validar-o-escopo)

Assumindo que os requisitos foram concluídos e a qualidade referente aos testes finalizada, será validado o escopo.

[Controlar o escopo](http://escritoriodeprojetos.com.br/controlar-o-escopo)

O monitoramento será realizado via aceitação do Product Owner aos devidos requisitos separados e aglomerados em EPIC Historys, assim como aprovação do time e envolvidos.

## 

## Documentos padronizados de escopo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Documento | Descrição | Template |
| [Plano de gerenciamento do escopo](https://escritoriodeprojetos.com.br/plano-de-gerenciamento-do-escopo) | Descreve como o escopo será definido, desenvolvido, monitorado, controlado e verificado. | [Plano de gerenciamento do escopo.docx](https://escritoriodeprojetos.com.br/component/jdownloads/send/8-modelos/88-plano-de-gerenciamento-do-escopo) |
| [Plano de gerenciamento dos requisitos](https://escritoriodeprojetos.com.br/plano-de-gerenciamento-dos-requisitos) | Descreve como os requisitos serão analisados, documentados e gerenciados do início ao fim do projeto. | [Plano de gerenciamento dos requisitos.docx](https://escritoriodeprojetos.com.br/component/jdownloads/send/8-modelos/157-plano-de-gerenciamento-dos-requisitos) |
| [Declaração do escopo do projeto](http://escritoriodeprojetos.com.br/declaracao-do-escopo-do-projeto) | Descreve detalhadamente as entregas do projeto e o trabalho necessário para criar as mesmas.  Fornece também um entendimento comum do escopo do projeto entre as partes interessadas.  Pode conter exclusões explícitas do escopo que podem auxiliar o gerenciamento das expectativas das partes interessadas. | [Declaracao do escopo do Projeto.docx](https://escritoriodeprojetos.com.br/component/jdownloads/send/8-modelos/19-declaracao-do-escopo-do-projeto) |
| [Dicionário da EAP](https://escritoriodeprojetos.com.br/dicionario-da-eap) | Detalha cada elemento da EAP de modo a orientar a equipe do projeto. Contém informações sobre como o trabalho será realizado, questões técnicas, ... | [Dicionario da EAP.docx](https://escritoriodeprojetos.com.br/component/jdownloads/send/8-modelos/94-dicionario-da-eap)  [Dicionario da EAP.xlsx](https://escritoriodeprojetos.com.br/component/jdownloads/send/8-modelos/132-dicionario-da-eap) |
| [Matriz de rastreabilidade dos requisitos](https://escritoriodeprojetos.com.br/matriz-de-rastreabilidade-dos-requisitos) | Associa os requisitos às suas origens e os rastreia durante todo o ciclo de vida do projeto. | [Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos.xlsx](https://escritoriodeprojetos.com.br/component/jdownloads/send/8-modelos/96-matriz-de-rastreabilidade-dos-requisitos) |

## Responsabilidades do escopo da Equipe do Projeto

|  |  |
| --- | --- |
| Membro da Equipe | Responsabilidades |
| Roney Joca Maia | Desenvolvedor Java, (Core Dev, PO, SQA) |
| Leonardo Pereira | Desenvolvedor Java (Scrum Master) |
| Alan de Freitas | SQA |
| Klisman Falcão | Gerente de Projetos |

## Premissas e Restrições

Atender a entrega visando o escopo geral e mantendo a qualidade da aplicação a ser desenvolvida. Não focar em entregas parciais mais visualizar o projeto como um todo assim mantendo o objetivo final.

## Ferramentas de Escopo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ferramenta | Descrição da aplicação | Quando aplicar | Responsável |
| [Grupos de discussão](http://escritoriodeprojetos.com.br/grupos-de-discussao) (Refinamento) | Serão usados para identificar e detalhar os requisitos do produto ou serviço a serem entregues pelo projeto. Levantando junto ao time, qual o objetivo da sprint e o peso na pontuação das historys | Na metade de cada sprint | Klisman Falcão |
| [Protótipo](http://escritoriodeprojetos.com.br/prototipos) | Será feito um protótipo para avaliação e crítica do cliente assim como stakeholders | No início do projeto | Klisman Falcão |

# Coletar os requisitos

A coleta de requisitos será levantada via um script de scraping permissionado para o cruzamento de dados obtidos na web, relacionando termos relacionados a saúde mais buscados ou pesquisados nos últimos dias ou semanas. Assim como os interesses relacionados ao patrocinador e stakeholders.

# Definir o escopo

O escopo focará o desenvolvimento do projeto acima do desenvolvimento e softwares envolvidos para entrega, sendo dividido assim em um Product Backlog e consequentemente em Epic Historys, para compor cada sprint de 1 semana, sendo gerenciada pelo Scrum Master e demais gestores. Assim com os requisitos unido em um Backlog, será disposto o refinamento do mesmo afim de trabalhar um desenvolvimento consolidado.

# Criar a EAP

A criação do EAP será validada e aprovada mediante a quebra do Backlog.

# Validar o escopo

A validação do escopo assim realizada pelo gerente de projeto e com o aceite do patrocinador, será monitorado através de reviews ao PO encarregado.

# Controlar o escopo

Controle do escopo será realizado semanalmente junto ao aceite de entrega e acertos junto ao patrocinador e gerente do projeto.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprovações** | | |
| **Participante** | **Assinatura** | **Data** |
| Patrocinador do Projeto |  |  |
| Gerente do Projeto |  |  |